РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 21 »  апреля 2016 года                    с. Разъезжее                                   №   34 п.

Об утверждении Плана  мероприятий

по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

на территории муниципального образования

Разъезженский сельсовет Ермаковского района  на 2016 год

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решения  Разъезженского Совета депутатов  05.04.2012г.№ 22-77р «Об утверждении  правил  благоустройства, озеленения и содержания территории  муниципального образования Разъезженский сельсовет», ст.7,18 Устава муниципального образования  Разъезженский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет на 2016 год ( согласно приложению 1).

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на сайте муниципального образования  Разъезженский сельсовет.

4. . Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета                                                 Т.Ф. Вербовская

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Разъезженский сельсовет

от 21.04.2016 г. № 34п

План

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковского района на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчета: - свалка, расположенная :Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с.Разъезжее в сторону п.Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. | до 31.05.2016 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 2 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в 2016 году | до 01.05.2016 года | Главный бухгалтер администрации сельсовета И.А.Лямин |
| 3 3.1 3.2 | Провести организационные мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированных свалок: Заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов. - свалка, расположенная : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с.Разъезжее в сторону п.Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. Организация сбора и вывоза ТБО с мест несанкционированных свалок на полигон ТБО. Проведение планировки территорий | Апрель 2016 года 3 квартал 2016 года согласно муниципального контракта | подрядчик |
| 4 | С целью предотвращения повторного образования свалки в с. Разъезжее организовать вывоз твердых бытовых отходов на свалку, расположенную : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с.Разъезжее в сторону п.Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. | 4 квартал 2016 года | глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 5 | Составление актов, фотоотчетов о выполненных работах | сентябрь 2016 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф. Вербовская |
| 6 | Предоставление информации о ликвидации несанкционированных свалок в отдел АС и КХ Администрации Ермаковского района | октябрь 2016 года | Ведущий специалист Разъезженского сельсовета Т.Ф. Вербовская |