ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ** »                   2017 года                    с. Разъезжее                                   №  ** п.

Об утверждении Плана  мероприятий по ликвидации санкционированной  свалки ТБО на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковского района  на 2017 год

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решения  Разъезженского Совета депутатов  05.04.2012г.№ 22-77р «Об утверждении  правил  благоустройства, озеленения и содержания территории  муниципального образования Разъезженский сельсовет», ст.7,18 Устава муниципального образования  Разъезженский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации санкционированной  свалке  на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет на 2017 год ( согласно приложению 1).

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на сайте муниципального образования  Разъезженский сельсовет.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета                                                 Т.Ф. Вербовская

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Разъезженский сельсовет

от **.**.2017 г. № **п

План

мероприятий по ликвидации санкционированной  свалке ТБО

на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковского района на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО на месте санкционированной свалке с составлением актов и фотоотчета: - свалка, расположенная :Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с.Разъезжее в сторону п.Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. | до 30.05.2017 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 2 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации санкционированной свалке в 2017 году | до 01.05.2017 года | Главный бухгалтер администрации сельсовета И.А.Лямин |
| 3 | Провести организационные мероприятия по подготовке и вывоза ТБО со дворов населения с. Разъезжее, пос. Большая Речка на санкционированную свалку: свалка, расположенная : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с. Разъезжее в сторону п. Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. Заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов. - свалка, расположенная : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с.Разъезжее в сторону п.Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. | Апрель 2017 года 2 квартал 2017 года согласно муниципального контракта | подрядчик |
| 4 | С целью предотвращения повторного образования свалки в с. Разъезжее организовать вывоз твердых бытовых отходов на свалку в с.Ермаковское. | 3 квартал 2017 года | глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 5 | Составление актов, фотоотчетов о выполненных работах | сентябрь 2017 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф. Вербовская |
| 6 | Предоставление информации о ликвидации несанкционированных свалок , если таковы имеются, и санкционированной свалки в отдел АС и КХ Администрации Ермаковского района | Апрель, октябрь 2017 года | Ведущий специалист Разъезженского сельсовета Н.А.Субботина |