РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 28»  декабря  2017 года                    с. Разъезжее                                   №71 п.

Об утверждении Плана  мероприятий по ликвидации несанкционированной  свалки  и содержанию площадки хранения ТБО   на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковского района  на 2018 год

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решения  Разъезженского Совета депутатов  05.04.2012г.№ 22-77р «Об утверждении  правил  благоустройства, озеленения и содержания территории  муниципального образования Разъезженский сельсовет», ст.7,18 Устава муниципального образования  Разъезженский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированной  свалке и содержанию площадки хранения ТБО  на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет на 2018 год ( согласно приложению 1).

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на сайте администрации  Разъезженского сельсовета «razyezgee.admonline.ru»

.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета                                                 Т.Ф. Вербовская

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Разъезженский сельсовет

от 28.12.2017г. № 71п

План

мероприятий по ликвидации несанкционированной  свалке  и  содержанию площадки хранения  ТБО

на территории муниципального образования Разъезженский сельсовет Ермаковского района на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО и мероприятия по ликвидации несанкционированной свалке по сбору, транспортированию и утилизации ТБО с составлением актов и фотоотчета: - свалка, расположенная :Красноярский край, Ермаковский район ул. Саянская(верх), площадью 50 кв.м. | до 30.05.2018 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 2 | Провести организационные мероприятия по подготовке и вывоза ТБО со дворов населения с. Разъезжее, пос. Большая Речка на санкционированную свалку: свалка, расположенная : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с. Разъезжее в сторону п. Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. Заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по содержанию площадки хранения ТБО расположенной : Красноярский край, Ермаковский район в южном направлении от с. Разъезжее в сторону п. Большая Речка на расстоянии 1 км., площадью 4469,48 кв.м. | Апрель 2018 года 2 квартал 2018 года согласно муниципального контракта | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф.Вербовская |
| 3 | Составление актов, фотоотчетов о выполненных работах | сентябрь 2018 года | Глава муниципального образования Разъезженский сельсовет Т.Ф. Вербовская |
| 4 | Предоставление информации о ликвидации несанкционированных свалок , если таковы имеются, и по содержанию площадки хранения ТБО с.Разъезжее в отдел АС и КХ Администрации Ермаковского района | май, октябрь 2018 года | Ведущий специалист Разъезженского сельсовета Н.А.Субботина |